ОТЧЕТ

И.о. директора ГБУ «Жилищник Бутырского района»

о работе в 2022 году

В обслуживании ГБУ «Жилищник Бутырского района» находятся:

-  184 многоквартирных дома и 8 ЖСК,

- 141 дворовая территория, общей площадью -  1111800,16 кв. м,

- 37 объектов улично-дорожной сети, общей площадью - 288488,42 кв.м.

В районе расположено 117 детских, 48 спортивных площадок и 9 площадок для выгула собак, находящихся на балансе ГБУ «Жилищник Бутырского района». В административных границах района расположен парк «Яблоневый сад», в котором находится 1 детская ,2 спортивные площадки, 2 площадки для выгула собак. В зимнем сезоне 2022-2023 гг. в эксплуатации находилось 7 катков с естественным покрытием.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В рамках государственной программы за счет средств стимулирования района на общую сумму 93 млн 034 тыс., 30 руб. были выполнены следующие работы:

- Проведено благоустройство на 6 дворовых территориях:

- Гончарова ул., д. 3, д. 5;

- Яблочкова ул., д. 6А, д. 8, Гончарова ул., д.7А;

- Яблочкова ул., д. 4;

- Гончарова ул., д.  8/13;

- Руставели ул., д. 15, д. 15А стр.1,д. 15А стр.1А;

- Яблочкова ул., д.  18;

На дворовых территориях были проведены следующие виды работ:

- ремонт основания детских и спортивных площадок с заменой полиуретанового покрытия площадью 3630 кв. м,

- замена 2140 п. м бортового камня,

- ремонт 380 кв. м плиточного покрытия,

- устройство живой изгороди из кустарников в количестве 4910 шт.,

- ремонт дорожно-тропиночной сети – 509 кв. м.

Адресный перечень дворовых территорий формировался исходя из фактического состояния территорий на основании проведенной инвентаризации, обращений жителей и контрольных органов. При определении адресов учитывались обращения жителей, поступившие на портал «Наш город», в управу, управляющую организацию.

- Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях по следующим адресам:

- Яблочкова ул., д. 41Б

- Яблочкова ул., д.  43А

- Яблочкова ул., д. 43Б

- Яблочкова ул., д. 43В

- Выполнены работы на дворовых территориях по следующим адресам:

1.	Милашенкова ул., д. 12 – замена МАФ на площадке для выгула собак;

2.	Яблочкова ул., д. 31 корп. 3, корп. 4 – ремонт площадки для выгула собак с заменой МАФ;

3.	Яблочкова ул., д. 41 – установка фонтана, установка МАФ;

4.	Фонвизина ул., д. 13 – замена резинового покрытия на детских и спортивных площадках, установка ограждения спортивной площадки;

5.	Закупка аварийного запаса МАФ.

- Выполнены реконструктивные работы на объектах ОДХ:

- Огородный пр., д. 20 стр. 27 – устройство приподнятого пешеходного перехода.

- Разработана проектно-сметная документация:

1. Складочная ул., вл. 1 – разработка схема организации дорожного движения на внутренних проездах,

2. Большая Новодмитровская ул., д. 12 стр. 1 – разработка проектно – сметной документации по устройству пешеходного перехода,

3. Добролюбова пр., д. 3 стр. 3 - разработка проектно – сметной документации по устройству пешеходного перехода.

- Осуществлен контроль за ходом выполнения работ силами ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» по ремонту асфальтобетонного покрытия по 24 адресам:

- пр-д Добролюбова, д.11;

- Милашенкова ул., д.8;

- Милашенкова ул., д.11, корп.1,;

- Огородный пр., д.19;

- Руставели ул., д.6, корп.5,6;

- Руставели ул., д.6А, корп.1;

- Руставели ул., д.6А, корп.2,;

- Руставели ул., д.8, корп.1,2;

- Савеловская линия, д.7;

- Фонвизина ул., д.7;

- Пр-д от ул. Яблочкова до Милашенкова, д.1;

- Тротуар Яблочкова 6А к д.9 по ул. Гончарова;

- Яблочкова ул., д.15;

- Яблочкова ул., д.19;

- Яблочкова уд., д.25;

- Яблочкова ул., д.27, корп.2;

- Яблочкова ул., д. 29Б;

- Яблочкова ул., д.31;

- Яблочкова ул., д.31, корп.3,4;

- Яблочкова ул., д. 35А;

- Яблочкова ул., д.35Б;

- Яблочкова ул., д.37А;

- Яблочкова ул., д.37В;

- Яблочкова ул., д.43;

Под непосредственным контролем ГБУ «Жилищник Бутырского района» в соответствии с городской программой «Большими картами» на 7 дворовых территориях выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия общей площадью 11511 кв. м с заменой бортового камня по адресам:

- Яблочкова ул., д. 6А, д. 8, Гончарова ул.д.7А;

- Гончарова ул., д.3, д. 5;

- Гончарова ул., д.11, д.11стр.2, д.13Б

- Гончарова ул., д.8/13;

- Яблочкова ул., д.4;

- Руставели ул., д. 15, д.15А ,стр.1, д.15А ,стр.1А;

- Руставели ул., д. 1/2;

В рамках текущей эксплуатации литой асфальтобетонной смесью устранено  292 кв. м разрушений АБП, горячей асфальтобетонной смесью - 5765 кв. м.

За счет экономии средств стимулирования, сложившейся после проведения конкурсных процедур, приобретено 2 дополнительных единицы коммунальной техники марки «ГАЗ» и мини-погрузчик BEAVER.

На балансе ГБУ «Жилищник Бутырского района» находится 48 ед. коммунальной и уборочной техники, из которых в зимний сезон                  использовалось 32 ед. (остальные – сезонное хранение):

снегоуборочной техники -  8 ед.

подметально-уборочной техники – 6 ед.

погрузочной техники – 9 ед.

вывозящей техники – 3 ед.

сопутствующей техники – 6 ед.

Лотковые части дорог и тротуары зачищались с помощью применения роторной техники. Роторная техника позволяет быстро очистить междворовые проезды от снега, перебросив его на газоны. В текущем зимнем сезоне ГБУ «Жилищник Бутырского района» активно использовались средства малой механизации (роторы) в количестве 48 единиц для проведения своевременной уборки снежных масс с тротуаров, дворовых территорий и пешеходных дорожек. Применялись 2 навесные снегоуборочные установки СУ 2.1 для уборки снега с проезжей части.

В случае возникновения аварийных ситуаций используется прицеп-генератор (ATLAS COPCO).

В рамках программы «Миллион деревьев» в районе высажено 142 дерева и 2651 кустарник.

В период проведения общегородского субботника высажено 8 деревьев и 50 кустарников в парке «Яблоневый сад».

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

За счет средств социально-экономического развития района выполнено

обустройство входных групп пандусами по адресам:

- Добролюбова ул., д. 27А (подъезд 1),

- Милашенкова ул., д. 11, корп. 1 (подъезд 3)

- Милашенкова ул., д. 9,  корп. 2

- Огородный пр., д. 21 (подъезд 1)

- Яблочкова ул., д. 37Г (подъезд 1)

- Гончарова ул., д. 8/13 (подъезд 1)

- Гончарова ул., д 11 (подъезд 1)

- Яблочкова ул., д. 29 (подъезд 1)

- Яблочкова ул., д. 41Б (подъезд 3)

- Руставели ул., д. 19 (подъезд 11)

Проведена установка поручней по адресам:

- Яблочкова ул., д.25, корп. 3 (подъезд 3)

- Гончарова ул., д.11 (подъезд 1)

Проведена замена выпусков канализационных систем в МКД по следующим адресам:

- Гончарова ул., д. 6 (подъезд 4)

- Гончарова ул., д. 17, корп. 2 (подъезд 2)

- Гончарова ул., д. 17Б (подъезд 1)

- Огородный пр., д. 17 (подъезд 2)

- Огородный пр., д. 19 (подъезд 3)

- Огородный пр., д. 21 (подъезд 1)

- Руставели ул., д. 9А, корп. 2 (подъезд 2)

- Руставели ул., д. 10, корп. 2 (подъезд 2)

- Руставели ул., д. 13/12, корп. 2 (подъезд 2)

- Руставели ул., д.  15А, стр. 1 (подъезд 2)

- Руставели ул., д.19 (подъезд 7)

Выполнена замена дверных блоков по трем адресам:

- Яблочкова ул., д. 35Б (проводятся работы по устранению замечаний)

- Гончарова ул., д.15 п. 2

- Руставели ул., д. 19 п. 3

Выполнены работы по ремонту квартир участников ВОВ и квартир детям - сиротам по адресам:

- Яблочкова ул., д. 6А

- Яблочкова ул., д.  37Г

- Яблочкова ул., д. 30

- Яблочкова ул., д. 29Б

В 2022 году в рамках текущего содержания выполнены работы по ремонту 80 подъездов многоквартирных домов силами ГБУ «Жилищник Бутырского района».

В рамках программы, направленной на предотвращение предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации инженерных систем МКД, включенных в программу реновации, выполнены работы в 11 многоквартирных домах:

1	ул. Милашенкова, д. 11 к. 1 - ремонт инженерных систем ГВС, ХВС

2	ул. Милашенкова, д. 11 к. 2 - ремонт инженерных систем ГВС, ХВС

3	ул. Яблочкова д. 24 к. 2 - ремонт инженерных систем ГВС, ХВС

4	ул. Руставели д. 3 к. 6 - ремонт инженерных систем ЦО, ХВС

5	ул. Руставели д. 3 к. 2 - ремонт фасада

6	 ул. Руставели д. 3 к. 3	- ремонт фасада

7	 Огородный пр-д д. 21А корп. А - ремонт ограждений кровли

8	 Огородный пр-д д. 21А корп. Б -ремонт ограждений кровли

9 Добролюбова пр-д д. 7 - ремонт ограждений кровли

10 ул. Руставели д. 3, корп. 3 - ремонт ограждений кровли

11 ул. Руставели д. 3, корп. 2 - ремонт ограждений кровли

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта за счет средств Фонда капитального ремонта города Москвы в 2022 году силами ГБУ «Жилищник Бутырского района» проведен ремонт в 6 многоквартирных домах по следующим адресам:

- Руставели ул., д. 6, к. 5

- Руставели ул., д. 8, к. 1

- Руставели ул., д. 8, к. 2

- Фонвизина ул., д. 4Б

- Яблочкова ул., д. 15

- Яблочкова ул., д. 35А

В ГБУ «Жилищник Бутырского района» функционирует собственная аварийная служба, в состав которой входят сантехники, электрики, электро-газосварщики и водители. Сформировано 2 бригады по 4 сотрудника, у аварийной службы имеется собственный, постоянно пополняемый аварийный запас. Аварийная служба работает в круглосуточном режиме.

РАБОТА ПО ВЗЫСКАНИЮ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

299 собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах.

Сумма задолженности за жилищно – коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2022 года составляла – 6 619 912,42 руб., по состоянию на 01.01.2023 года - 4 765 196,43 руб.

С целью снижения суммы задолженности были проведены следующие мероприятия:

- еженедельно проводился автообзвон юридических лиц с целью информирования об имеющейся задолженности, рассылка уведомлений об имеющейся задолженности по электронной почте;

-  заключено 12 соглашений о реструктуризации долга;

-еженедельно производилась рассылка уведомлений об имеющейся задолженности по электронной почте в адрес должников;

-направлено заявлений в судебный орган в количестве 27 на общую сумму 1 015 183,81 руб.;

-предъявлено исполнительных документов в ФССП в количестве 13 на  общую сумму 1 006 703,68 руб., из них взыскано 259 849,55 руб.

В результате проведенной работы сумма задолженности юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги снизилась на сумму 1 854 715,99 руб.

РАБОТА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПО ВЗЫСКАНИЮ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ С НАСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 01.01.2022 года общая задолженность жителей за жилищно – коммунальные услуги составляла 37,87 млн руб. По состоянию на 01.01.2023 года задолженность составила 17,55 млн  руб.

Юридическим отделом учреждения были проведены следующие мероприятия по уменьшению задолженности:

1. Направлено досудебных уведомлений о наличии задолженности в количестве 42 799;

2. Подано заявлений в суд в количестве 1239 на сумму 35,11 млн руб.;

3. Заключено 85 соглашений о реструктуризации долга на сумму                           7 21 млн руб.; оплачено по реструктуризации 5,1 млн руб.;

4. Предъявлено в службу судебных приставов 598 исполнительных документов на общую сумму 43,7 млн руб.;

5. Предъявлено в ПАО "Сбербанк" 544 исполнительных документов на сумму 23,6 млн руб.;

6. Вручено долговых ЕПД в количестве 275 208 на общую сумму 3,5 млн руб;

7. В 2022 году совместно с ФССП осуществлено 11 рейдов по квартирам 300 должников;

8. Ежемесячно проводился автообзвон должников, в результате чего была произведена оплата в размере 3,4 млн руб.

В результате проведенной работы юридическим отделом сумма задолженности жителей за жилищно-коммунальные услуги снизилась на сумму 20,3 млн руб.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

По системе электронного документооборота поступило за отчетный период 1873 обращений:

- по вопросам благоустройства – 642 обращений;

-по вопросам МКД – 468 обращений;

- по вопросу перерасчета оплаты коммунальных услуг  328 обращений;

- по иным вопросам, находящимся в компетенции учреждения  195 обращений

Все поступившие обращения отработаны в установленные законом срок.

СПАСИБО за внимание!