В 2014 году инженерной службой выполнены работы по благоустройству на 22 дворовых территориях за счет средств основной программы благоустройства на общей площади 193,5 тысяч квадратных метров. В основной состав работ вошли реконструкция детских площадок с заменой МАФ и устройством резинового покрытия, устройство межквартального городка, установка опор наружного освещения, устройство ограждений, ремонт газонов, устройство цветников, ремонт асфальтобетонного покрытия и замена бортового камня. При благоустройстве дворов выполнялись работы по ремонту входных групп, устройство пандусов для маломобильных групп населения.

За 2014 год инженерной службой заключены контракты с 25 подрядными организациями, из них 4 контракта на санитарное содержание дворовых территорий, 8 контрактов на благоустройство дворовых территорий, 4 контракта на благоустройство школьных территорий, 8 контрактов на выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, 1 контракт на техническое обслуживание платформ подъемных для инвалидов. В основном все подрядные организации в срок и качественно выполнили контракты.

**Распределение средств по основным программам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Программа** | **Кол-во** | **Сумма (тыс. руб.)** |
| Благоустройство дворов-основная программа | 22двора | 40 692,0 |
| ВКР СЭРР | 9 объектов | 29 750,4 |
| Ремонт асфальтовых покрытий | 10 объектов | 19 976,0 |
| Благоустройство СЭРР | 3 объекта | 2 631,0 |
| Благоустройство стимулирование | 4 объекта | 4 107,0 |
| Ремонт школьных территорий | 2 объекта | 2 482,3 |
| ИТОГО: |  | 99638,7 |

За счет средств СЭРР выполнялись работы по благоустройству 3 дворов, выборочному капитальному ремонту балконов в 4-х жилых домах.

**Распределение натуральных показателей по основным видам работ:**

- ремонт асфальтового покрытия – 9833 кв.м

- ремонт газонов – 11349 кв.м

- устройство межквартального городка – 1ед.

- устройство парковок – 5 м/м

- замена бортового камня – 2394 п.м

- устройство ограждений – 795 п.м

- замена МАФ – 213 шт.

- реконструкция контейнерных площадок – 47 шт.

- устройство цветников – 170 кв.м

- установка опор наружного освещения – 75 ед.

- устройство детских площадок с резиновым покрытием – 13 шт., площадь покрытия – 6064 кв.м.

Выполнено благоустройство 2-х школьных территорий.

- устройство покрытия «трава» - 2911,08 кв.м

- установка бортового камня – 837 п.м

- устройство резиновых покрытий на площадках – 2318 кв.м

- ремонт асфальта – 3718 кв.м

- замена бортового камня – 630 п.м

- устройство ограждений – 890 п.м

- ремонт газонов – 600 кв.м

- замена МАФ – 21 ед.

- устройство дренажа – 2 ед.

Все запланированные работы по благоустройству завершены в полном объеме.

**Вашему вниманию предлагается рассмотреть программу на 2015 год**

 При формировании программы рассматривается комплексный подход к благоустройству территории, что включает в себя ремонт дворовых территорий, детских и спортивных площадок, устройство освещения площадок, а так же ремонт цоколей, входной группы и подъездов жилых домов.

 В программе учтены предписания и предложения административно-технической инспекции по улучшению состояния и освещения дворовых территорий, так же учтены пожелания жителей как письменные, так и устные, предложения общественных организаций.

 При отборе дворовых территорий в первую очередь учитывались такие факторы как: неудовлетворительное состояние элементов благоустройства из-за большого срока эксплуатации без проведения капитального ремонта; местоположение – как можно для большего количества жителей создать комфортные условия; разносторонняя структура социальных слоев населения, в том числе возрастная. Программа формировалась с учетом объединения дворовых территорий в микрорайоны, что позволяет сконцентрировать усилия по проведению комплекса работ (в основном капитального характера) и направить на них максимально большое количество средств, в целях получения комфортных дворовых территорий, максимально приближенных к нуждам населения. Объединение дворов в микрорайоны позволяет качественно выполнить работы по дорожно-тропиночной сети внутри дворовых территорий.

 Так же предлагается рассмотреть выборочный капитальный ремонт конструктивных элементов жилых домов.

**Программа формируется из нескольких источников.**

Средства ГКУ «ИС Бутырского района»:

- благоустройство дворовых территорий 10850,42 тыс. руб. на 7 дворов, средняя стоимость одного двора составит 1550,06 тыс.руб.

Распределение натуральных показателей:

- замена бортового камня – 180 п.м

- ремонт газонов – 4850 кв.м

- устройство ограждений – 890 п.м

- устройство покрытий детских и спортивных площадок – 1195 кв.м

- замена МАФ – 76 шт.

- установка опор – 4 шт.

Средства стимулирования района:

- благоустройство 3-х дворовых территорий 5931,8 тыс.руб., средняя стоимость 1 двора составит 1977,26 тыс. руб.

Распределение натуральных показателей:

- замена бортового камня – 701 п.м

- ремонт газона – 50 кв.м

- устройство ограждений – 690 п.м

- устройство покрытий – 855 кв.м

- замена МАФ – 70 ед.

- устройство цветников – 100 кв.м

- установка опор – 4шт.

- устройство плитных тротуаров – 313,3 кв.м

Так же планируется по ГП «Столичное образование» ремонт 3-х школьных территорий по адресам: ул. Гончарова, 15А, ул. Яблочкова, 35Г, ул. Милашенкова, 10Б на сумму 22 млн. руб.