Отчет главы управы Бутырского района

о результатах деятельности управы за 2025 год перед депутатами Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Бутырский в городе Москве

Деятельность управы Бутырского района была направлена на выполнение Программы комплексного развития Бутырского района города Москвы на 2025 год и обеспечение стабильного и сбалансированного развития района.

Реализация поставленных задач осуществлялась управой в соответствии с полномочиями, определенными постановлением Правительства Москвы от 24.02.10 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы».

Площадь территории - 504,4 га.

Численность населения - 72 177 чел.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выполненные работы за счёт средств стимулирования района

В рамках государственной программы за счет средств стимулирования района на общую сумму 145 млн. 27 тыс. 96 руб. выполнены следующие виды работ:

Работы по комплексному благоустройству на 4 дворовых территориях по следующим адресам:

ул. Руставели, д. 17, д. 19;

Огородный пр., д. 17, ул. Руставели, д. 17А;

Огородный пр., д. 19, д. 19, корп. 2;

Огородный пр., д. 21, д. 21А, корп. А, д. 21А, корп. Б, д. 23.

Дополнительно были проведены работы по комплексному благоустройству, включающие в себя замену асфальтобетонного покрытия и малых архитектурных форм на 3 дворовых территориях по следующим адресам:

ул. Гончарова д. 6Б;

ул. Руставели, д. 9А, корп. 1;

ул. Руставели, д. 9А, корп. 2.

Работы по замене 2 контейнерных площадок:

Огородный пр., д. 21;

ул. Руставели, д. 9А, корп. 1.

Работы по восстановлению газонного покрытия по 7 адресам:

ул. Руставели, д. 17, д. 19;

Огородный пр., д. 17; ул. Руставели, д. 17А;

Огородный пр., д. 19, д. 19, корп. 2;

Огородный пр., д. 21, д. 21А, корп. А, д. 21А, корп. Б, д. 23;

ул. Гончарова, д. 6Б;

ул. Руставели, д. 9А, корп. 1;

ул. Руставели, д. 9А, корп. 2.

На 7 дворовых территориях выполнены следующие работы:

- устройство оснований детских площадок - 5;

- устройство спортивных площадок - 2;

- заменено 142 МАФ;

- заменено 1 878, 49 кв.м резинового покрытия;

- заменено 9 821 п.м бортового камня;

- высажено кустарников в живую изгородь - 1 032 шт.;

- устройство ДТС - 4 279 кв.м.

Адресный перечень дворовых территорий формировался исходя из фактического состояния территорий, на основании проведенной инвентаризации, адресными дефектными ведомостями. При определении адресов также учитывались обращения жителей на портал «Наш город», в адрес Совета депутатов, в управу, управляющую организацию.

За счет средств города Москвы (заказчик ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы») выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, восстановлению газонного покрытия на объектах дорожного хозяйства по следующим адресам:

ул. Гончарова;

ул. Бутырская (от д. 6 до д. 63, с.1, площадь у станции метро Дмитровская);

пр. Добролюбова.

За счет средств города Москвы (заказчик Департамент капитального ремонта) выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, установке новых МАФ (собачья площадка, скамейки в сквере), восстановлению газонного покрытия на объектах дорожного хозяйства по следующим адресам:

ул. Большая Новодмитровская;

ул. Бутырская (от д. 84 до д. 86).

Выполненные работы за счёт средств

социально-экономического развития района

За счёт средств социально-экономического развития района на сумму                   5 млн. 776 тыс. 900 руб. 00 коп. в 2025 году были выполнены следующие виды работ:

Замена внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали):

ул. Гончарова, д. 6.

Замена дверей аварийного выхода:

ул. Яблочкова, д. 16 (подъезды - 1; 2; 3).

Замена входных блоков в 16 подъездах 10 многоквартирных домов:

ул. Фонвизина, д. 8Б (подъезд - 1);

ул. Гончарова, д. 17, корп. 3 (подъезд - 8; 9; 10);

ул. Гончарова, д. 17В (подъезд - 2; 3; 4);

пр. Добролюбова, д. 7 (подъезд - 2);

ул. Милашенкова, д. 8 (подъезд - 4);

пр. Добролюбова, д. 5А (подъезд - 2; 3);

ул. Гончарова, д. 17, корп. 2 (подъезд 5; 7);

ул. Яблочкова, д. 37;

ул. Яблочкова, д. 34;

Замена тамбурных блоков в 2 подъездах 2 многоквартирных домов:

ул. Яблочкова, д. 34;

ул. Гончарова, д. 15 (подъезд - 2).

Замена канализационного выпуска в 4 подъездах 4 многоквартирных домов:

ул. Руставели, д. 15;

ул. Гончарова, д. 1/6;

ул. Яблочкова, д. 29 (подъезд - 6);

ул. Яблочкова, д. 23, корп. 2 (подъезд - 4).

Замена оконных блоков:

ул. Руставели, д. 9А, корп. 2 (подъезд - 1; 2);

ул. Гончарова, д. 8/13 (подъезд - 3; 4).

Выполнены работы по замене расширительного бака ЦО с переносом в ЦТП ПAO "МОЭК" по адресу: Яблочкова ул., д. 27, корп. 2.

Замена трубопровода ГВС в 2 многоквартирных домах, по адресам:

ул. Яблочкова, д. 35Б;

Выполнены работы по устройству козырьков над входными группами подъездов № 2 и № 3, по адресу: ул. Добролюбова, д. 18.

Выполнены работы по обустройству 6 подъездов пандусами 6 многоквартирных домов по адресам:

ул. Милашенкова, д. 22 (подъезд - 2);

ул. Гончарова, д. 17В (подъезд - 1);

ул. Яблочкова, д. 21 (подъезд - 1);

ул. Гончарова, д. 15 (подъезд - 3);

ул. Гончарова, д. 17А, корп. 4 (подъезд - 1);

ул. Яблочкова, д. 29 (подъезд - 5).

Озеленение

В рамках благоустройства за 2025 год в районе высажено 136 деревьев и 4045 кустарников.

СОДЕРЖАНИЕ МКД

В Бутырском районе расположено 206 многоквартирных домов, из них:

187 - в управлении ГБУ «Жилищник Бутырского района»;

19 - в управлении ТСЖ, ЖСК, ЧУК.

В 2025 году в рамках текущего ремонта подъездов силами ГБУ «Жилищник Бутырского района выполнены работы в 82 подъездах.

В рамках программы, направленной на предотвращение предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации инженерных систем МКД, включенных в программу реновации, выполнены работы в 4 МКД:

ул. Гончарова, д. 1/6: ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения (магистрали), ремонт кровли;

пр. Добролюбова, д. 7:	ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций системы канализации (магистрали);

ул. Руставели, д. 3, корп. 6: ремонт кровли;

ул. Руставели, д. 4, корп. 2: ремонт кровли.

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

В 12 МКД силами коммерческих организаций был проведен капитальный ремонт за счет средств Фонда капитального ремонта города Москвы в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта на 2025 год по следующим адресам:

ул. Бутырская, д. 2/18: канализация (магистрали/стояки), ЦО (магистрали/стояки), ГВ (стояки/магистрали), ХВ (стояки/магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);

ул. Бутырская, д. 4: канализация (магистрали/стояки), ЦО (магистрали/стояки), ГВ (стояки/магистрали), ХВ (стояки/магистрали);

ул. Добролюбова, д. 9/11: ЦО (стояки), ремонт крыши, ремонт фасада;

ул. Фонвизина, д. 2/14: электрика, ремонт крыши, ремонт подъездов;

ул. Фонвизина, д. 6Б: канализация (магистрали/стояки), ЦО (магистрали/стояки), ГВ (стояки/магистрали), ХВ (стояки/магистрали), ремонт крыши, ремонт фасада;

ул. Фонвизина, д. 7: замена лифтового оборудования;

ул. Яблочкова, д. 21: электрика;

ул. Яблочкова, д. 27, корп. 2: ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;

ул. Яблочкова, д. 29: замена лифтового оборудования;

ул. Яблочкова, д. 32: замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;

ул. Яблочкова, д. 35А: ремонт внутридомовой системы дымоудаления                                     и противопожарной автоматики;

ул. Яблочкова, д. 6А: ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ САМОВОЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Продолжается реализация Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, которая началась в 2017 году. В программу реновации по Бутырскому району включено 27 жилых домов.

Введены в эксплуатацию многоквартирные дома по адресам:

ул. Милашенкова, д. 7, корп. 2 (255 квартир) (переселяются дома по адресам: ул. Яблочкова, д. 24, корп. 1, д. 26, корп. 1 - 2);

ул. Яблочкова, д. 28 (182 квартиры) (переселены дома по адресам: ул. Добролюбова, д. 25, ул. Фонвизина, д. 8).

Осуществлена передача домов управляющей компании ГБУ "Жилищник Бутырского района".

Отселены полностью: ул. Добролюбова, д. 25, ул. Фонвизина, д. 8, ул. Яблочкова, д. 24, корп. 1.

Частично отселены: ул. Яблочкова, д. 26, кор. 1, ул. Яблочкова, д. 26, кор. 2.

В 2025 году в районе продолжаются работы по инвестиционному строительству объектов:

1. Многофункциональный жилой комплекс по адресу: ул. Руставели, вл. 14

В рамках данного объекта предусмотрено строительство:

- 11 корпусов;

- ДОУ на 300 мест (строительство начато в 1 квартале 2024 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года);

- СОШ на 975 мест (передача в Департамент образования), ДОУ на 125 мест (частный). Сроки начала строительства не определены.

3 корпуса введены в эксплуатацию ранее.

Корпуса: 2.1, 2.2, 2.4 - Строительство завершено. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 17.01.2025 года № 77-02-012423-2025. Присвоен адрес: ул. Добролюбова, д. 8, корп. 2.

Корпус 2.3 - Строительство завершено. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 17.01.2025 № 77-02-012424-2025. Присвоен адрес: ул. Добролюбова, д. 8, корп. 3.

Корпуса - 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 - Введены в эксплуатацию - 28.12.2025 года. Присвоен адрес: ул. Добролюбова, д. 8, корп. 1.

2. Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Огородный проезд, земельный участок 4/2

1 ЭТАП: жилой дом. Строительство начато в 1 квартале 2024 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию -  3 квартал 2026 года.

2 ЭТАП: жилой дом. Строительство начато в 4 квартале 2023 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию -  2 квартал 2027 года.

3 ЭТАП: СОШ на 325 мест, ДОО на 125 мест. Строительство начато в 4 квартале 2024 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 3 квартал 2026 года.

После завершения строительства объекты передаются в Департамент образования.

3. Жилой комплекс по адресу: Огородный пр., вл. 20

В рамках данного объекта предусмотрено строительство комплекса жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, СОШ на 320 мест, ДОО на 140 мест (передача в Департамент образования).

Строительство жилых домов начато в марте 2024 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 3 квартал 2027 года.

4. Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: ул. Милашенкова, вл. 6

Введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 25.12.2025 года № 77-02-012904-2025. Присвоен адрес: ул. Милашенкова, вл. 6.

5. Многофункциональный офисный центр по адресу: Огородный проезд, вл. 16/1

В рамках данного объекта предусмотрено строительство 6 корпусов. 5 корпусов введены в эксплуатацию ранее.

Введён в эксплуатацию корпус №1 от 22.09.2025 № 77-02-012735-2025. Присвоен адрес: Огородный проезд, вл. 16/1с1.

6. Православный храмовый комплекс по адресу: Огородный проезд, вл. 25/20, стр. 1

Строительство начато в 4 квартале 2024 года. Выполнены работы по устройству фундамента и гидроизоляции. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года.

7. Православный храмовый комплекс по адресу: ул. Бутырская, д. 56, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 9

В 2025 году продолжаются работы по реставрации здания храма. Работы начались в 2023 году. Выполнены работы по укладке кирпичных сводов, ремонт и покраска фасада.

8. Административное здание для нужд военного комиссариата по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 6

Строительство завершено. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.07.2025 № 77-02-012640-2025.

В 2025 году проводилась работа по выявлению объектов

самовольного строительства на территории района

На заседаниях Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства были рассмотрены материалы о законности размещения некапитальных объектов по 6 адресам.

По результатам принятых решений демонтированы объекты незаконного строительства по адресам (всего гаражей - 93, шлагбаумов - 3, навесы - 6, сооружение - 1):

ул. Яблочкова, д. 27, корп. 2 (1 гараж);

ул. Яблочкова, вл. 23 (25 гаражей);

ул. Милашенкова, вл. 6А (металлические гаражи 65 шт., металлические навесы 6 шт., сооружения - 1 шт.);

ул. Яблочкова, вл. 19 (2 гаража);

ул. Руставели, д. 14, с. 11 (1 шлагбаум);

ул. Добролюбова, вл. 2, стр. 2, 3 (16 контейнеров, 2 шлагбаума).

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- В рамках строительства объекта: «Строительство железнодорожного путепровода, соединяющего ул. Добролюбова с ул. Складочная»:

Этап 1: 08.09.2025 введен в эксплуатацию участок улично-дорожной сети от ул. Складочная до ул. Новодмитровская;

Этап 2: Ведутся работы по строительству путепровода от ул. Складочная до ул. Добролюбова (под Рижским направлением Московской железной дороги), а также благоустройство части сквера улицы Добролюбова.

Планируемый срок завершения работ - 3 квартал 2026 года.

- Продолжаются работы по строительству технологической части ТПУ «Тимирязевская», в том числе пешеходного перехода под Савеловской железной дорогой и Дмитровским шоссе.

Планируемый срок окончания - 3 квартал 2026 года.

- В 2025 году продолжились работы по строительству внеуличных пешеходных переходов через Савеловскую ЖД:

- ул. Яблочкова, вл. 3 – срок завершения I квартал 2026 года;

- ул. Яблочкова, вл. 49 – срок завершения IV квартал 2026 года.

- В 2026 году продолжились работы по строительству путепроводов на пересечении Октябрьского направления МЖД и Савеловского направления и Савеловского направления МЖД на участке от ул. Большой Академической до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично - дорожной сетью.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 3 квартал 2026 года.

- В 2025 году продолжались работы по строительству объекта: «Строительство дополнительных V и VI путей на участке Москва - Алабушево под специализированное пассажирское сообщение. Строительство дополнительных V и VI путей под специализированное пассажирское движение на участке ст. Ховрино - ст. Москва-Товарная. Путепровод через 3-й Нижнелихоборский проезд».

Планируемый срок завершения работ - 3 квартал 2026 года.

По материалам решений принятых Окружной комиссией по безопасности дорожного движения в СВАО, выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры:

По адресам: Огородный пр., д. 19Б; ул. Руставели, д. 4, корп. 1-2; ул. Милашенкова д. 1; ул. Яблочкова, между д. 6А и д. 8; ул. Руставели, д. 14; ул. Яблочкова, от д. 37В до д. 37Г; ул. Фонвизина, д. 7А проектами предусмотрена установка запрещающих дорожных знаков, устройство тротуаров, установка искусственных дорожных неровностей.

Работы планируется выполнить в 2026 году.

На территории района продолжается работа по выявлению и перемещению брошенных и разукомплектованных транспортных средств в рамках постановления Правительства от 23.09.2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве».

За 2025 год осмотрено 115 автомобиля, из них признано: БРТС - 21, перемещено на специализированную стоянку - 21 автомобилей, приведены в порядок владельцами - 110, находятся в работе - 5.

СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ

Первостепенной задачей в сфере потребительского рынка является обеспечение возможности жителям района приобрести товар первой необходимости в шаговой доступности и получить качественные услуги по доступным ценам.

За период 2025 года на территории Бутырского района открылись 64 предприятия потребительского рынка и услуг, из них:

- 9 предприятий бытового обслуживания;

- 25 предприятий общественного питания;

- 30 предприятий торговли.

По адресу: ул. Яблочкова, д. 19Г функционирует ярмарка выходного дня на 20 торговых мест, а также межрегиональная ярмарка на 30 торговых мест по адресу: ул. Милашенкова, вл. 14.

Управой района ежемесячно проводится мониторинг НТО с составлением актов о выявленных нарушениях условий договора, либо об их отсутствии.

В соответствии со схемой размещения сезонных (летних) кафе в весенне-летний период функционировало 29 летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

Ежедневно в районе проводится работа, направленная на выявление несанкционированной торговли. В целях недопущения, пресечения и ликвидации осуществления несанкционированной торговли с рук, действует группа реагирования, в состав которой входят сотрудники управы района и сотрудники ОМВД России по Бутырскому району.

К нарушителям применяются меры административного воздействия по ст. 11.13 КоАП г. Москвы.

В части пресечения и ликвидации несанкционированной торговли по ст. 11.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях в 2025 году составлено и рассмотрено 13 административных протоколов. Сумма наложенных штрафов составляет 50 000 рублей.

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАЙОНА

Накануне государственных праздников на фасадах жилых домов, административных зданий, промышленных предприятий вывешивались государственные флаги.

В период новогодних праздников на территории района были установлены 10 елей (4 ели у предприятий торговли, у здания управы, в Гончаровском парке и у Московского молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивцева,

пл. Савеловского вокзала, д. 2, ул. Бутырская, вл. 86А, ул. Яблочкова, вл. 1).

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ

Одним из основных направлений деятельности управы Бутырского района в области социальной защиты населения является обеспечение и выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2024 - 2025 годы».

За период 2025 года 23 нуждающимся жителям района была оказана адресная социальная помощь на общую сумму 285 тыс. руб. из средств управы района.

2025 год являлся юбилейным годом празднования 80 - летия Победы в Великой Отечественной войне. Управой района были организованы адресные поздравления на дому ветеранов Великой Отечественной войны. 62 ветеранам были вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 2025 году выполнен ремонт в квартире ветерана Великой Отечественной войны.

В 2025 году было вручено 27 персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными 90 и 95-летними днями рождения.

Установлено 6 пандусов и 2 поручня в подъездах входных групп жилых домов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ лицам с ограниченными возможностями.

На территории района работают культурно-досуговые учреждения: ГБУ г. Москвы «ОКЦ СВАО» ТО2 Бутырский; МОО «Подростковый клуб «Надежда -«Н», осуществляющие спортивно-оздоровительную работу с населением по месту жительства.

По проекту Мэра Москвы «Лето в Москве» в 2025 году ГБУ г. Москвы «ОКЦ СВАО» ТО2 Бутырский, МОО ПК «Надежда - «Н» и Молодежная палата Бутырского района в летний период проводили спортивно-досуговые мероприятия для жителей Северо-Восточного административного округа на территории парка «Сад Будущего». Более 25000 жителей округа посетили занятия по различным направлениям.

Силами управы района и досуговыми учреждениями проведено 75 досуговых и 30 спортивных мероприятий в районе, кроме того танцевальные коллективы ГБУ г. Москвы «ОКЦ СВАО» ТО2 Бутырский принимали участие в городских культурно-досуговых мероприятиях.

К памятным датам, таким как День Победы, День памяти и скорби, годовщина Битвы под Москвой, управой района совместно с Советом депутатов, Советом ветеранов и Молодежной палатой было организовано возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам:

- Мемориальная доска Котову Иван Григорьевичу (ул. Яблочкова, д. 35Б);

- Мемориальная доска Ионину Георгию Дмитриевичу (ул. Яблочкова, д. 41);

- Бюст Герою Советского Союза Милашенкова С.В. (ул. Яблочкова, д. 10А);

- Мемориал Славы (ул. Милашенкова, д. 9Б);

- Памятник воинам 3-й гвардейской танковой армии (ул. Яблочкова д. 5А, стр.2);

- Памятник работникам машиностроительного завода «Знамя», погибшим в Великой Отечественной войне (ул. Руставели, вл. 7);

- Памятник работникам Московского троллейбусного завода, погибшим в Великой Отечественной войне (ул. Большая Новодмитровская, д. 28);

- Памятник рабочим и служащим завода «Станколит», погибшим в Великой Отечественной войне (ул. Складочная д. 1, стр. 17);

- Мемориальная доска Герою Советского Союза Милашенкову Сергею Васильевичу (ул. Милашенкова, д. 1).

В 2025 году более 200 жителей Бутырского района на онлайн-площадках, организованных ГБУ г. Москвы «ОКЦ СВАО» ТО2 Бутырский, МОО ПК «Надежда - «Н» приняли участие в ежегодном большом этнографическом диктанте.

На территории района функционируют 6 катков с естественным льдом. В ГАУ города Москвы «Парк Яуза» (Гончаровский парк) работает каток с искусственным льдом.

О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

В соответствии с указом Президента Российской Федерации “О призыве граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву” управа Бутырского района на постоянной основе осуществляет деятельность по организации призыва граждан на военную службу. В 2025 году план по призыву граждан Бутырского района на военную службу весной и осенью составил 90 человек.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУТЫРСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Совет депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бутырский в городе Москве в 2025 году рассмотрел 46 материалов различной тематики, направленных на согласование управой района.

Управой и Советом депутатов первостепенное внимание уделялось вопросам, касающимся развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни жителей района. По всем принято положительное решение.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГКУ «МОСКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

За отчетный период сотрудниками ГКУ «Московская безопасность» Бутырского района передана информация в ОМВД по незаконной сдаче в аренду жилых помещений - 78, о незаконном обороте наркотических средств - 61. Рассмотрено 1134 заявлений и обращений от граждан и организаций. Проведено 1234 мероприятия по различной тематике.

В помещении по адресу: ул. Милашенкова, д. 18, закреплённом на праве оперативного управления за управой Бутырского района города Москвы и предназначенном для размещения общественных пунктов охраны порядка проведен ремонт.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

ПО ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Для отбывания наказания по исправительным и обязательным работам в районе определена организация - ГБУ «Жилищник Бутырского района». В 2025 году 7 человек были приняты в ГБУ «Жилищник Бутырского района» для отбывания наказания (6 из которых - обязательные работы, 1 - исправительные).

РАБОТА СО СПИСКАМИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА, 2-ГО ЗАПАДНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И ОСТАНКИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ

В 2025 году проведена работа по формированию списков в общие и запасные списки кандидатов присяжных заседателей Московского городского суда, 2-го Западного окружного военного суда и Останкинского районного суда города Москвы на 2026-2029 годы.

Сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели:

Московский городской суд, всего количество человек - 865, количество по общему списку - 692, количество по запасному списку - 173;

2-й Западный окружной военный суд, всего количество человек - 75, количество по общему списку - 60, количество по запасному списку - 15;

Останкинский районный суд города Москвы, всего количество человек - 6740, количество по общему списку - 5392, количество по запасному списку - 1348.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Эффективность информирования населения обеспечивалась путем размещения информации:

- на официальном сайте управы района в основных разделах опубликовано 1637 новостей и материалов, в том числе:

  - «Информирование жителей» - 409;

  - «Новости» -  672;

  - «Прокурор разъясняет» - 81;

  - «Социальный фонд Российской Федерации информирует» - 80;

  - «Управление Федеральной Налоговой Службы по г. Москве информирует» - 20;

  - «Новости МЧС» - 300.

- в районной интернет-газете «Бутырские новости»;

- на информационных стендах управы (обновление информации еженедельно);

- в социальных сетях «MAX», «ВКонтакте», «Telegram», «Одноклассники».

В 2025 году проведено 50 обходов территории главой управы и активными жителями района, в ходе которых поступили вопросы. По всем вопросам приняты меры и даны разъяснения.

Проводились встречи с представителями ТСЖ, ЖСК, ЖК, по вопросу содержания объектов городского хозяйства и многоквартирных домов в осенне -зимний период 2024 - 2025 года.

В 2025 году было проведено 12 встреч с общественными советниками главы управы.

Личные приемы граждан проводятся еженедельно по понедельникам.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

(ЧС и ПБ)

На постоянной основе проводится работа по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории района:

- информация о предупреждении чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности размещается на информационных стендах управы района и в подъездах домов, социальных сетях управы;

-  ежемесячно направляются сотрудники подведомственных организаций на обучение в УНЦ СВАО по ГО и ЧС.

В 2025 году было проведено:

-  заседаний АТК - 4;

-  заседаний КЧС - 5.

За истекший период 2025 года на территории Бутырского района произошло 23 пожара, на которых погибло 2 человека.

На базе ГБУ «Жилищник Бутырского» района создано звено сводной мобильной группировки (СМГ) в состав которой входят 1 ед. техники (поливомоечный КАМАЗ), и обученные сотрудники в количестве 20 человек. Указанные силы и средства используются в период тушения пожаров и других ЧС.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В 2025 году проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На заседаниях комиссии рассмотрено материалов в отношении несовершеннолетних - 38, в отношении родителей/законных представителей несовершеннолетних - 85, вопросов организации социального сопровождения несовершеннолетних и их семей - 20.

По состоянию на 22.12.2025 года на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бутырского района города Москвы состоит 4 несовершеннолетних группы риска и 26 семей, находящихся в социально опасном положении.

С профилактического учета за отчетный период в связи с выходом из социально опасного положения, снято 14 семей.

В рамках реализации полномочий по координации и контролю за исполнением Законодательства об основах системы профилактики правонарушений несовершеннолетними в 2025 году проведено 7 проверок деятельности органов и учреждений системы профилактики Бутырского района.

Проведены 2 круглых стола на темы:

- «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних»;

- «Скажи нет наркотикам».

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В 2025 году с 01.01.2025 по 31.12.2025 в управу поступило 3018 обращений граждан.

Все обращения рассмотрены сотрудниками структурных подразделений управы, ответы размещены в системе электронного документооборота Правительства Москвы.

Ответы на письменные обращения граждан направлялись заявителям в письменной форме (на бумажном носителе) в установленные сроки.

Тематика письменных обращений граждан за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

| Тематика | Поступило всего вопросов |
| --- | --- |
| «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 914 |
| «Благоустройство территорий» | 1403 |
| «Транспорт и связь» | 292 |
| «Строительство» | 31 |
| «Социальное обеспечение» | 161 |
| «Услуги торговли и бытового обслуживания» | 214 |
| «Благодарность» | 32 (содержание и эксплуатация жилого фонда), 1 (благоустройство) |
| Всего: | 3018 |

ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

«МОСКВА. НАШ ГОРОД»

На портал Правительства Москвы «Наш город» поступило 11121 обращение, из них:

Дворовые территории – 4810 шт.;

Многоквартирные дома – 4230 шт.;

Объекты дорожного хозяйства – 1425 шт.;

Городские объекты – 285 шт.;

Парки – 250 шт.;

Транспорт – 17 шт.;

Объекты строительства – 98 шт.;

Объекты торговли – 6 шт.

Подводя итоги 2025 года, хочу поблагодарить всех руководителей районных и общественных организаций, учреждений и весь депутатский корпус за эффективную и слаженную совместную работу.

СПАСИБО за внимание.